- ORDENANZA Nº 766/25

Acebal, 10 de Marzo de 2025

- VISTO: La continuación del “programa 1000 Aulas –Plan abre escuelas” del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe.

CONSIDERANDO:

Que en la reunión de comisión Comunal de fecha 16/08/2024 (Acta 257) se acordó con los directivos de la E.E.T.P N°449 y con el representante técnico de dicho establecimiento, que la obra se ejecutará por etapas.

Que, para cada una de estas etapas, el establecimiento educativo solicitará al menos 3 presupuestos que, previa evaluación, serán elevados a la comisión comunal para su aprobación.

Que para esta segunda etapa la escuela antes indicada presentó a la Comisión Comunal tres presupuestos, solicitando con posterioridad algunas aclaraciones 	sobre dichos presupuestos ya que los trabajos encomendados no coincidían en todas las propuestas, motivo por el cual se solicitó aclaración.

Que luego de dicha aclaración el representante técnico Arquitecto Facundo Ardison presenta una nota solicitando se adjudique la mano de obra al Sr Marcelo Rolón teniendo en cuenta la continuidad del trabajo por parte del mencionado Rolón

POR ELLO, LA COMISIÓN COMUNAL SANCIONA LA ORDENANZA N°766/25

ARTÍCULO   1º: DISPONER la contratación de mano de la continuación del “programa 1000 Aulas- Plan abre escuelas” al Sr Franco Marcelo Rolón CUIT: 20-28583818-6 por la suma total de $ 2.100.000, conforme sugerencias del arquitecto Ardison que incluye: *Retiro de capa de tierra vegetal y replanteo de obra. *Excavación y llenado de cimientos, Mampostería de fundación, *Encadenado interior, cajón hidrófugo, mampostería de elevación, * Contrapiso.

ARTÍCULO 2º: Autorizar al presidente Comunal Daniel Siliano a suscribir los contratos correspondientes. -

ARTÍCULO 3º: Notificar la presente a la propuesta ganadora.

ARTICULO 4°: De Forma.-